**ПРОЕКТ**

**Новгородская область**

**Администрация Кулотинского городского поселения**

**Окуловского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.2024 №

р.п.Кулотино

**О внесении изменений в постановление Администрации Кулотинского городского поселения от 01.12.2017 №261 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Кулотинском городском поселении на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Кулотинского городского поселения, их формирования и реализации», утвержденным постановлением администрации Кулотинского городского поселения от 29.10.2015г. №248, Решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 25.12.2020 № 19 «О бюджете Кулотинского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 04.02.2021 № 22, от 25.03.2021 № 25, от 27.07.2021 №35, от 21.10.2021 № 43, от 23.12.2021 № 54); Решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения «О бюджете Кулотинского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2021 № 55 (в ред. от 01.07.2022 № 74, от 11.08.2022 № 82, от 15.11.2022 № 87, от 21.12.2022 № 93); Решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения «О бюджете Кулотинского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 21.12.2022 № 94 (в ред. от 30.03.2023 № 98, от 28.04.2023 № 105, от 29.06.2023 № 111, от 27.10.2023 № 124, от 22.12.2023 № 136); Решением Совета депутатов Кулотинского городского поселения от 22.12.2023 №137 «Об утверждении бюджета Кулотинского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025, и 2026 годов» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов Кулотинского городского поселения Администрация Кулотинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации Кулотинского городского поселения от 01.12.2017 № 261 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Кулотинском городском поселении на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от 04.06.2019 №93, от 26.06.2019 №117, от 14.01.2021 №7) следующие изменения:

1.1 Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2022» на цифру «2026».

2. Внести в муниципальную программу, утвержденную названным постановлением следующие изменения:

2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Кулотинском городском поселении на 2018-2026 годы».

2.2. В Паспорте муниципальной программы:

2.2.1. Изложить пункт 4 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

**«**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи муниципальной**  **программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Кулотинского городского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Планирование и организация проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в частности устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего имущества помещений в многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда. | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Снижение уровня общего износа основных фондов жилого сектора (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилого фонда (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

»

2.2.2.Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«5.1. Сроки реализации муниципальной программы**:** «2018-2026 годы».

2.2.3. Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«6.1. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) в следующей редакции: «

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет района** | **бюджет**  **поселения** | **Внебюджетные средства** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 2018 | - | - | - | 556,300 | - | 556,300 |
| 2019 | - | - | - | 8938,213 | - | 8938,213 |
| 2020 | - | - | - | 1331,559 | - | 1331,559 |
| 2021 | - | - | - | 777,382 | - | 777,382 |
| 2022 | - | - | - | 317,8 | - | 317,8 |
| 2023 | - | - | - | 576,77 | - | 576,77 |
| 2024 | - | - | - | 547,200 | - | 547,200 |
| 2025 | - | - | - | 492,5 | - | 492,5 |
| 2026 | - | - | - | 492,5 |  | 492,5 |
| ВСЕГО | - | - | - | 14030,224 | - | 14030,224 |

»

2.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы»в следующей редакции:

«

**«Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование   мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок  реализации** | **Целевой   показатель  (номер целевого  показателя из   паспорта муниципальной  программы)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача. Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда, в частности устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего имущества помещений в многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение обследования технического состояния муниципального жилищного фонда Кулотинского городского поселения | Специализированная организация | 2018-2026 годы | 1.1.1.-1.1.2. | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Выбор объектов муниципального жилищного фонда для проведения капитального и текущего ремонта | Администрация Кулотинского городского поселения | 2018-2026 годы | 1.1.1.- 1.1.2. | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Специализированная организация | 2018-2024 годы | 1.1.1.-1.1.2. | Бюджет поселения | 556,300 | 8938,213 | 1331,559 | | 777,382 | | 317,8 | | 576,77 | | 547,200 | 492,5 | 492,5 |
| 1.4. | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного имущества | Администрация Кулотинского городского поселения | 2018-2024 годы | 1.1.1.-1.1.2. | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кулотининского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава**

**городского поселения Л.Н. Федоров**

Проект подготовила и завизировала: О.Ю. Артемьева