Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2024 №417

р.п.Кулотино

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории Кулотинского городского поселения на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Кулотинского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Кулотинского городского поселения от 29.10.2015 г. № 248, в целях создания условий для эффективной реализации мероприятий в сфере градостроительной деятельности, Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории Кулотинского городского поселения на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Кулотинского городского поселения 19.11.2021 №236 в редакции постановлений от 30.12.2022 №338, от 23.01.2024 №10 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

  - В паспорте муниципальной программы:

    - Изложить пункта 4 в редакции:

«4. «Задачи и целевые показатели муниципальной программы»:

| N п/п |  | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Цель: Создание условий для устойчивого развития территорий Кулотинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Кулотинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество работ по внесению изменений в документы территориального планирования (ед.) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Количество работ по внесению изменений в документы градостроительного зонирования (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Количество работ по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования (ед) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Кулотинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории для социально значимых объектов (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация работ по описанию границ территориальных зон, населенных пунктов Кулотинского городского поселения (несение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество работ по внесению изменений в документы по описанию границ территориальных зон, населенных пунктов (по необходимости- ед) * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

    - Изложить пункт 6 в редакции:

«6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 54,724 | - | 54,724 |
| 2024 | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2025 | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | 554,724 | - | 554,724 |

1.1.3. Изложить таблицу «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

Мероприятия по реализации программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 11 12 13 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Кулотинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Кулотинского городского поселения | Администрация Кулотинского городского поселения, специализированная организация | 2022-2026 годы | 1.1.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 54,725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кулотинского городского поселения | Администрация Кулотинского городского поселения, специализированная организация | 2022-2026 годы | 1.1.2. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 1.3. | Выполнение работ по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Кулотинского городского поселения | Администрация Кулотинского городского поселения, | 2022-2026 годы | 1.1.3. | Бюджет поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2. | Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Кулотинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по изготовлению проекта планировки территории (образование земельного участка под социально значимые объекты) | Администрация Кулотинского городского поселения, специализированная организация | 2022-2026 годы | 1.2.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3. Организация работ по описанию границ территориальных зон, населенных пунктов Кулотинского городского поселения (несение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по внесению изменений в документы по описанию границ территориальных зон, населенных пунктов | Администрация Кулотинского городского поселения, специализированная организация | 2022-2026 годы | 1.3.1. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.  Опубликовать настоящее  постановление в  бюллетене  «Официальный

вестник Кулотинского городского поселения» и  разместить на официальном сайте администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

городского поселения                    Л.Н. Федоров