Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУЛОТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Окуловского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2024 № 386

р.п.Кулотино

О принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности Кулотинского городского поселения

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Кулотинского городского  поселения от 11.10.2019 № 182 «Об утверждении Правил  принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Кулотинского городского поселения и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность Кулотинского городского поселения» Администрация Кулотинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности Кулотинского городского поселения:

1.1. Наименование и местонахождение объекта  муниципальной собственности – «Строительство и расширение водопроводной сети в р.п. Кулотино».

1.2. Направление инвестирования - строительство.

1.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств —

Администрация Кулотинского городского поселения.

1.4. Наименование заказчика – Администрация Кулотинского городского поселения.

1.5.  Стадийность «строительство сети водоснабжения Новгородская область, Окуловский район, р.п. Кулотино» 2025-2026 годов (в течение двух лет).

1.6. Мощность объекта капитального строительства:

- Протяженность водопровода хозяйственно - питьевого назначения - 5091 м;

1.7. Срок ввода объекта капитального строительства  — 2026 год.

1.8. Сметная стоимость объекта капитального строительства – 75 814,35 тыс. рублей: 2025 год – 49 233,99 тыс. рублей, 2026 год – 26 580,36 тыс. рублей.

1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы  – 7 591,395 тыс. рублей:

за счет  средств бюджета Кулотинского городского поселения – 7 591,395 тыс. рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кулотинского городского поселения" и разместить на Официальном сайте Администрации Кулотинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения		         Л.Н. Федоров